**SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU**

**Zadarska 62, 23 210 Biograd na Moru**

**Na temelju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave za koje ne postoji obveza primjene Zakona o javnoj nabavi (nabava „jednostavna nabava“) broj: 1415/4/2017 od 29. svibnja 2017. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a u skladu s člankom 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) objavljuje se**

***DOKUMENTACIJA UZ POZIV ZA DOSTAVU PONUDA***

***ZA PROVOĐENJE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE***

***Za predmet nabave***

**Rekonstrukcija kanalizacije u glavnoj bolničkoj zgradi**

* **Evidencijski broj nabave JN/I: 9/2019**

**Broj: 01-321/2/2019**

**Biograd na Moru, 10. lipnja 2019. godine, a**

**koji je ujedno i datum objave na internetskoj stranici Naručitelja**

[**www.ortopedija-biograd.hr**](http://www.ortopedija-biograd.hr)

**SADRŽAJ DOKUMENTACIJE/poziva za dostavu ponuda**

1. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE……………………………..………..…3

2. PRILOZI:

Prilog 1.- Ponudbeni list ….…………………………………………………………………………..11

Prilog 2. – Troškovnik s opisom poslova predmeta nabave……………....……….13

Prilog 3. - Izjave ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta……………14

Prilog 4. – Prijedlog ugovora……………………………………………………………………......16

Prilog 5. - Izjave o nekažnjavanju ………………………………………………………………..22

1. **UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE**

**OPĆI PODACI**

**1. PODACI O NARUČITELJU**

Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru,

Zadarska 62, 23 210 Biograd na Moru

MB: 3312003; OIB: 10704055828;

tel/fax: 023/383-364;

internetska adresa: [www.ortopedija-biograd.hr](http://www.ortopedija-biograd.hr);

elektronička pošta: [ortrav@email.t-com.hr](mailto:ortrav@email.t-com.hr)

**2. OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT**

Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru,

a) za tehničku specifikaciju/troškovnik

- Hrvoje Marcelić, e-mail: tehsluzba@ortopedija-biograd.com

b) za sva ostala pitanja vezana za dokumentaciju/poziv za dostavu ponuda

- Dubravka Jokić, tel. 023/206-055 e-mail:dj@ortopedija-biograd.com

**3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:** JN/I: 9/2019

**4. 4.POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA ILI NAVOD DA TAKVI SUBJEKTI NE POSTOJE U TRENUTKU OBJAVE DOKUMENTACIJE O NABAVI**

U smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/2016), postoji gospodarski s kojim je Naručitelj u sukobu interesa i to je:

- Obrt „Orieta“ istraživanje tržišta Zadar.

Navedenom gospodarskom subjektu nije dozvoljeno sudjelovanje u ovom postupku jednostavne nabave u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja i podugovaratelja.

**5. VRSTA POSTUPKA NABAVE:** Jednostavna nabava za koju ne postoji obveza

primjene Zakona o javnoj nabavi.

**6. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:** **296.000,00** kuna **bez PDV-a**

**7. VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI** (roba, radovi ili usluge): Ugovor o nabavi radova.

**8. SKLAPA LI SE UGOVOR O NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM**: Ugovor o nabavi radova.

**9. ELEKTRONIČKA DRAŽBA**: Elektronička dražba se ne provodi.

**PODACI O PREDMETU NABAVE**

**10. OPIS PREDMETA NABAVE:** Rekonstrukcija kanalizacije u glavnoj bolničkoj zgradi

**11. OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE, AKO JE PREDMET NABAVE**

**PODIJELJEN NA GRUPE:** Predmet nabave sukladno svojoj namjeni nije podijeljen na grupe a sve prema troškovniku/specifikaciji predmeta nabave koji je sastavni dio ove dokumentacije o nabavi. (Prilog 2).

**12. KOLIČINA PREDMETA NABAVE:** Količine su točno iskazane u troškovniku predmeta nabave i ne mogu se mijenjati, koji se daje u privitku (Prilog 2.)

**13. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:** Prema obrascu troškovnika/specifikacije predmeta

nabave koji je sastavni dio ove dokumentacije o nabavi (Prilog 2).

**14. TROŠKOVNIK PREDMETA NABAVE:** Obavezno popuniti sve navedene stavke u

troškovniku/specifikaciji predmeta nabave. (Prilog 2)

Troškovnik mora biti potpisan i ovjeren pečatom od strane gospodarskog subjekta.

**15. MJESTO IZVRŠENJA RADOVA:** Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na

Moru, Zadarska 62, 23210 Biograd na Moru,

**16. ROK IZVRŠENJA USLUGA ILI TRAJANJE UGOVORA ODNOSNO POČETAK I**

**ZAVRŠETAK NABAVE ROBE**: Odmah po potpisu ugovora, završetak u roku 30 dana.

**RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA**

**17. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA I DOKUMENTI KOJIMA**

**GOSPODARSKI SUBJEKT DOKAZUJE ODSUTNOST OSNOVA ZA ISKLJUČENJE:**

Svi dokazi koje Naručitelj zahtjeva u ovom poglavlju ponuditelji mogu dostaviti u izvorniku, u ovjerenoj ili neovjerenoj preslici i svi dokazi moraju biti na hrvatskom jeziku ili prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja.

Izabrani ponuditelj se obvezuje prije sklapanja ugovora, odnosno u roku od tri dana od dana dostave pisanog zahtjeva naručitelja dostaviti sve originale ili od javnog bilježnika ovjerene preslike svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvode i sl.) koji su bili traženi u ovom pozivu za dostavu ponuda.

Javni naručitelj isključiti će gospodarskog subjekta iz postupka jednostavne nabave u bilo kojem trenutku tijekom postupka jednostavne nabave ako utvrdi da:

**17.1.** je **gospodarski subjekt** koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj **ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta** i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03.,

105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03.,

190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br.

110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97.,27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97.,

27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 17.1. gospodarski subjekt dokazuje izvatkom iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016).

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju navedeni dokumenti odnosno ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 20/2016 - u daljnjem tekstu: Zakon), oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, **izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod** nadležne sudske ili upravne vlasti, **javnog bilježnika** ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Izjavu daje osoba, odnosno ukoliko ih ime više onda sve osobe, koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela (npr. nadzorni odbor) ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta. Izjava mora biti na hrvatskom jeziku.

Obrazac Izjave naručitelj daje u Prilogu 5. dokumentacije/poziva za dostavu ponuda.

**17.2.** ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz predmetne točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

* Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 252. stavka 1. Zakona.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 252. stavka 1. Zakona, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

**18. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI**

**SPOSOBNOSTI)**

Ponuditelji u postupku moraju dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, tehničku i stručnu sposobnost, sve u skladu s odredbama Zakona i ovom Dokumentacijom.

**18.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te dokumenti kojima**

**se dokazuje sposobnost**

Ponuditelj mora u ponudi dostaviti **dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi** **odgovarajući registar** države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi

sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom

potpisa kod nadležnog tijela.

Ponuditelj izvodom iz registra dokazuje da je registriran za obavljanje predmeta

nabave.

18.2. **Uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti i njihove minimalne razine**

Gospodarski subjekt mora dokazati ekonomsku i financijsku sposobnost potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavi dostavom dokaza o godišnjem financijskom izvješću za 2018. godinu i podatak o solventnosti u posljednjih šest mjeseci.

Dostavom godišnjeg (za 2018. godinu) financijskog izvještaja gospodarski subjekt dokazuje minimalnu razinu financijske snage za izvršenje ugovora, odnosno da će imati na raspolaganju dovoljno sredstava za kvalitetno i pravodobno izvršenje predmeta nabave te da ima stabilno financijsko poslovanje, odnosno činjenicu **da mu je ukupan/“opći“/ promet u toj poslovnoj godini jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nabave i da nije poslovao i da nije poslovao s gubitkom.**

Dostavom podatka o solventnosti gospodarski subjekt **dokazuje da nije bio u blokadi niti jedan dan u posljednjih šest mjeseci** čime pokazuje da ima potrebnu financijsku snagu kako bi u roku ikvalitetno izveo predmetnu nabavu.

**18.3. Tehnička i stručna sposobnosti ponuditelja, te način na koji se dokazuje**

**sposobnost - Popis ugovora o izvršenju radova iste ili slične predmetu nabave, izvršenih u godini u kojoj je započet postupak nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini**

Gospodarski subjekt mora dokazati svoje iskustvo sukladno odgovarajućim referencijama iz ranije izvršenih ugovora dostavom popisa izvršenih radova u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri godina koje prethode toj godini a minimalna razina sposobnosti je dokaz da je gospodarski subjekt u 2019. godini i tijekom tri godine koje joj prethode **uredno izvršio jedan** **ili više ugovora o izvršenim radovima iste ili slične predmetu nabave, čiji je zbrojeni iznos najmanje jednak procijenjenoj vrijednosti nabave.**

Popis ugovora traži se kako bi gospodarski subjekt dokazao da ima stečenog iskustva s izvršenjem predmeta nabave, što znači da Naručitelj može očekivati valjano ispunjenje ugovornih obveza.

18.3.1. Gospodarski subjekt mora dati izjavu da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno zvanje i iskustvo potrebno za izvršenje radova.

18.3.2. Gospodarski subjekt mora dati izjavu iz koje je razvidno kojim uređajima i kojom tehničkom opremom raspolaže u svrhu izvršenja ugovora predmeta nabave.

**PODACI O PONUDI**

**19. SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PONUDE:**

**19.a) Ponuda mora sačinjavati:**

- popunjeni, potpisan i ovjeren ponudbeni list – Prilog 1,

- dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja

sukladno odredbama dokumentacije o nabavi,

- tražene dokaze sposobnosti sukladno odredbama iz ove dokumentacije o nabavi

- popunjeni, potpisan i ovjeren obrazac troškovnika/predmeta nabave –Prilog 2,

- Potpisane i ovjerene Izjave ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta - Prilog 3 i

- Potpisan i ovjeren prijedlog ugovora - Prilog 4.

**19.b) Način izrade ponude**

- Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih

okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva

ili više dijelova.

- Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

- Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se

onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

- Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od

koliko se dijelova ponuda sastoji.

- Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i

ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se

označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na

redni broj stranice kojim završava prethodni dio.

- Svi dokumenti/dokazi traženi ovom dokumentacijom za dostavu ponuda

prilažu se uz ponudu u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici, te isti trebaju biti na

hrvatskom jeziku ili prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja ili

ponuditelja.

- Ponuda se predaje u izvorniku i mora biti izrađena na izvornoj dokumentaciji u obliku

naznačenom u dokumentaciji za dostavu ponude.

- Ponuda se piše neizbrisivom tintom.

- Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod

datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

- Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove dokumentacije

o nabavi

Propisani tekst dokumentacije ne smije se mijenjati i nadopunjavati.

- Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i

latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.

- Ponuda treba biti predana sa svim dokumentima navedenim u dokumentaciji o nabavi

za dostavu ponude.

- Ponuda treba biti uvezena jamstvenikom u nerastavljivu cjelinu. Uvezanu ponudu

potrebno je zapečatiti stavljanjem naljepnice na krajeve jamstvenika te utisnuti žig

ponuditelja.

**20. NAČIN DOSTAVE PONUDE**

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave kojeg je naručitelj dodijelio pozivu za dostavu ponude, nazivom predmeta nabave na koju se ponuda odnosi, s naznakom «ne otvaraj».

Do isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj može dodatnom, pravovaljanom potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuda se predaje u izvorniku.

Adresa na koju se dostavljaju ponude je:

**Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru, Zadarska 62,**

**23 210 Biograd na Moru.**

Omotnice dostavljene ili zaprimljene nakon isteka roka biti će vraćene ponuditelju neotvorene.

**21. NAČIN DOSTAVE DOKUMENATA KOJI SU ZAJEDNIČKI ZA VIŠE**

**GRUPA PREDMETA NABAVE:** Predmet nabave podijeljen nije u grupe.

**22. MINIMALNI ZAHTJEVI KOJE ALTERNATIVNE PONUDE MORAJU ISPUNJAVATI**

**U ODNOSU NA PREDMET NABAVE, AKO SU DOPUŠTENE:**

Alternativne ponude nisu dopuštene.

**23. NAČIN ELEKTRONIČKE DOSTAVE PONUDE TE ZAHTJEVI VEZANI UZ**

**ELEKTRONIČKI PRIJENOS I DOSTAVU PONUDA AKO JE TAKVA DOSTAVA**

**DOPUŠTENA:** Nije dopušteno dostavljanje ponude elektroničkim putem.

**24. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE**

Cijena ponude izražava se u kunama i piše se brojkama.

U cijenu ponude bez poreza na dodatnu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi vezani uz predmet nabave.

Ponuđena cijena je fiksna i nepromjenjiva i obuhvaća sve troškove vezane uz obavljanje predmeta nabave. Ponuditelj će u troškovniku predmeta nabave/specifikaciji, upisati jedinstvenu cijenu za cjelokupan predmet nabave.

Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

**25. VALUTA PONUDE:** Cijena ponude izražava se u kunama.

**26. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:** Najniža cijena ponude.

**27. JEZIK I PISMO**: Ponuditelji se obvezuju svoje ponude, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, izraditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ako su neki od dijelova ponude traženih dokumentacijom o nabavi na nekom od stranih jezika ponuditelj je dužan uz navedeni dokument na stranom jeziku dostaviti i prijevod na hrvatski jezik navedenog dokumenta izvršen po ovlaštenom sudskom tumaču. Prijevod dokumenata izvršen po ovlaštenom sudskom tumaču mora sadržavati i Potvrdu ovlaštenog sudskog tumača kojom se potvrđuje da prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na stranom jeziku, temeljem Pravilnika o stalnim sudskim tumačima.

**28. ROK VALJANOSTI PONUDE:** Najmanje 90 dana od dana otvaranja ponuda.

Naručitelj može pisanim putem zatražiti produženje roka valjanosti ponude.

**29. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA, AKO SU TRAŽENA**:

**29.1. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku**

Jamstveni rok za izvedene radove je dvije godine, računajući od dana potpisa zapisnika o primopredaji, a za ugradbeni materijal prema garanciji ponuditelja.

Izvođač se obvezuje da će u garantnom roku bez prava na posebnu nadoknadu, izvršiti popravak svih nedostataka na obavljenim radovima.

**Kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Izvođač je dužan dostaviti bjanko zadužnicu, ovjerenu od strane javnog bilježnika, na iznos od 50.000,00 kuna.**

Ovo jamstvo Naručitelj će aktivirati u slučaju da Izvođač u jamstvenom roku ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

**30. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA:** Krajnji rok za

dostavu ponuda, bez obzira na način dostave, je  **21. lipnja 2019. godine do 10:00 sati**, na adresu: SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU, Zadarska 62, 23210 Biograd na Moru.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Naručitelj sukladno članku 19. Odluke **neće** provoditi javno otvaranje ponuda, otvaranje će provesti u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda i o tome sastaviti zapisnik.

**31. POSEBNI I OSTALI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA:**

Naručitelj će s izabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi nakon objave Odluke

o odabiru najpovoljnije ponude na internetskoj stranici Naručitelja, u skladu s

člankom 21. Pravilnika.

**32.ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU/PONIŠTENJU***:* Naručitelj će donijeti

odluku o odabiru iliponištenju najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana

isteka roka za dostavu ponuda, a pisanu odluku o odabiru/poništenju Naručitelj će

objaviti na svojoj internetskoj stranici.

**33. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA:** Plaćanje se obavlja od strane naručitelja ili od strane Zadarske županije iz sredstava decentralizirane funkcije zdravstva i socijalne skrbi u roku od 60 dana od dana primitka računa, na IBAN račun odabranog ponuditelja.

**34. PROVJERA PONUDITELJA:**

Naručitelj **može** prije donošenja odluke o odabiru od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih dokumenata koji su traženi a koje izdaju nadležna tijela.

Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.

Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u ostavljenom roku ne dostavi sve zatražene

izvornike ili ovjerene preslike zatraženih dokaza, i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava

uvjete koje je odredio javni naručitelj, javni naručitelj će isključiti takvog ponuditelja

odnosno odbiti će njegovu ponudu. Javni naručitelj će u tom slučaju ponovo izvršiti

rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja

kojeg je isključio, odnosno čiju je ponudu odbio te pozvati novog najpovoljnijeg

ponuditelja da dostavi traženo.

**2. PRILOZI Prilog 1.**

**PONUDBENI LIST**

**I/ NARUČITELJ: SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU**

**Adresa: Biograd na Moru, Zadarska 62, OIB: 10704055828**

**II/ PREDMET NABAVE: Rekonstrukcija kanalizacije u glavnoj bolničkoj zgradi.**

**III/ PODACI O PONUDITELJU:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv i sjedište ponuditelja | | | | |  | |
| OIB\* | | Broj žiro računa/IBAN | | | Banka | |
| Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti) | | | | | DA NE /zaokružiti/ | |
| Zajednica ponuditelja | | | | | DA NE /zaokružiti/ | |
| Sudjelovanje podizvoditelja | | | | | DA NE /zaokružiti/ | |
| Adresa za dostavu pošte | | |  | | | |
| Adresa e-pošte | | |
| Kontakt osoba ponuditelja | | | | | | |
| Broja telefona |  | | | Broj faksa | |  |

**IV/ PONUDA SE ODNOSI NA CJELOKUPAN PREDMET NABAVE**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**V/ CIJENA PONUDE JE IZRAŽENA U KUNAMA I IZNOSI:**

CIJENA ponude BEZ PDV-a (brojkama) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kuna

PDV (brojkama) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kuna

UKUPNA CIJENA SA PDV-om\*\* (brojkama) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kuna

Ponuđena cijena iskazana je u apsolutnom iznosu, te sadrži sve troškove i popuste.

**Cijena izvođenja radova nepromjenjiva je, nudi se po načelu «ključ u ruke».**

**VI/ KAO DOKAZ SVOJE SPOSOBNOSTI PRILAŽEMO DOKUMENTACIJU KAKO JE TRAŽENO** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**VII/ MJESTO IZVOĐENJA RADOVA**: Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru, Zadarska 62, 23210 Biograd na Moru

**VIII/ ROK VALJANOSTI PONUDE**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana /upisati broj dana/.

**IX/ PLAĆANJE SE OBAVLJA SUKLADNO PRIJEDLOGU UGOVORA**

**X/ POČETAK I ZAVRŠETAK IZVOĐENJA RADOVA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**XI/ UZ PONUDU DOSTAVLJAMO** (navesti sve što je traženo u dokumentaciji za dostavu ponude): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

\*\* Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

Broj ponude:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera/

**Prilog 2.**

**SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU**

**BIOGRAD NA MORU, Zadarska 62**

**TROŠKOVNIK/SPECIFIKACIJA**

**Rekonstrukcija kanalizacije u glavnoj bolničkoj zgradi**

**Troškovnik/specifikacija predmeta nabave nalazi**

**se u privitku poziva/dokumentacije za dostavu ponude.**

**Prilog 3.**

**IZJAVE PONUDITELJA O PRIHVAĆANJU**

**OPĆIH I POSEBNIH UVJETA**

**3.1.** Izjavljujemo da smo razumjeli sve uvjete iz ove dokumentacije/poziva, da smo s istima suglasni, te da ćemo izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijenu koju smo naveli u ponudi.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera/

**3.2.** Izjavljujemo da ćemo u roku od pet dana od dana dostave pisanog zahtjeva Naručitelja, dostaviti traženo pojašnjenje ili dopunu ponude sukladno čl.293 Zakona o javnoj nabavi.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera/

**3.3.** Izjavljujemo da naše obveze prema ovoj ponudi traju zaključno do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine (ne kraći od 90 dana), a koja može biti prihvaćena bilo kojeg dana prije isteka roka trajanja ponude.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera/

**3.4.** Izjavljujemo da ćemo radove za predmet nabave izvršiti stručno i kvalitetno prema propisima i pravilima struke i uvjetima iz potpisanog ugovora u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera/

**3.5.** Izjavljujemo da su svi traženi i potrebni dokazi o sposobnosti kao i dokazi o nepostojanju razloga isključenja priloženi, da ne prikrivamo podatke i da su svi dani podaci u svezi sa spomenutim dokazima ili predmetom nabave točni.

\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera/

**3.6.** Izjavljujemo da su svi traženi i potrebni dokazi o sposobnosti kao i dokazi o nepostojanju razloga isključenja priloženi, da ne prikrivamo podatke i da su svi dani podaci u svezi sa spomenutim dokazima ili predmetom nabave točni.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera/

**3.7**. Izjavljujemo da jamstveni rok za izvedene radove iz predmeta nabave, za koju smo dali ponudu, iznosi deset (10) godina od dana potpisa Zapisnika o urednoj primopredaji izvršenih radova.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera/

**3.8.** Izjavljujemo da ćemo pri primopredaji radova naručitelju predati od ovlaštenih institucija, sve potrebne dokaze uporabljivosti (ateste) ugrađenih materijala, uređaja, instalacija i drugog, u skladu s važećim zakonima i normativima, propisima i tehničkim pravilnicima RH te sva uputstva za uporabu i garantne listove proizvođača opreme na hrvatskom jeziku.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera/

**3.9.** Izjavljujemo da ćemo, u slučaju da naša ponuda bude odabrana, a našom krivnjom dođe do prekoračenja ugovorenog roka snositi troškove stručnog nadzora (nadzornog inženjera).

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera/

**3.10.** Izjavljujemo da ćemo u slučaju da budemo izabrani, u roku od 5 dana od dana dostave pisanog zahtjeva naručitelja dostaviti sve originale ili od javnog bilježnika ovjerene preslike svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvode i sl.) koji su bili traženi u ovoj dokumentaciji za nadmetanje.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera/

**Prilog 4.**

Ovaj prijedlog ugovora regulira međusobna prava i obveze između naručitelja i ponuditelja čija ponuda se ocjeni najpovoljnijom. Prijedlog ugovora je sastavni dio dokumentacije/poziva za dostavu ponude, te nije u konačnom obliku već se sporazumno opći uvjeti ugovora (za ono što nije navedeno u dokumentaciji/pozivu za dostavu ponude) mogu izmijeniti. Ponuditelj ga mora ovjeriti u izvorniku kao uvjet prihvatljivosti ponude.

**SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU, Zadarska 62,** MB 3312003, OIB 10704055828, koju zastupa ravnatelj Andrija Marcelić, dipl. oec., kao naručitelj (dalje u tekstu: Investitor), s jedne strane

i

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,MB \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, OIB \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, koje zastupa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , kao izvršitelj (dalje u tekstu: Izvođač), s druge strane, zaključili su dana \_\_\_\_\_ 2019. godine sljedeći

**U G O V O R**

**Rekonstrukcija kanalizacije u glavnoj bolničkoj zgradi**

**Članak 1.**

Ovaj ugovor sklapa se na temelju Naručiteljevog poziva za dostavu ponude broj:\_\_\_\_\_\_ sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, ponude Izvršitelja broj: \_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_ godine i odluke o odabiru Naručitelja, broj: \_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_godine.

Predmet nabave je nabava/dostava sredstava za dezinfekciju za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju, Biograd na Moru.

Poziv za dostavu ponude, ponuda i odluka o odabiru su u privitku ovog ugovora i njegov su sastavni dio.

Evidencijski broj nabave: JN/I:9/2019.

***II/ PREDMET UGOVORA***

**Članak 2.**

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na rekonstrukciji kanalizacije u glavnoj bolničkoj zgradi. Investitor povjerava a Izvođač se obvezuje prema uvjetima iz ovog ugovora, izvesti radove rekonstrukcije sjeverozapadnog krila bolničke zgrade, prema prihvaćenoj dokumentaciji iz članka 1. ovog ugovora (projekt, troškovnik i ostalo).

Predmet ugovora uključuje i obvezu Izvođača na dostavu potrebnih dozvola i atesta vezanih za izvođenje radova.

**Članak 3.**

Izvođač se obvezuje prije isplate okončane situacije dostaviti Investitoru i jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku zadužnice u apsolutno izraženom iznosu od 50.000,00 kuna.

Jamstveni rok je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine za sve izvedene radove a za opremu prema jamstvenim rokovima proizvođača opreme.

Jamstveni rok počinje teći danom potpisa Zapisnika o urednoj primopredaji izvršenih radova.

Po uručenju jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Izvođaču se vraća jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Ukoliko Izvođač ne preda zadužnicu kao jamstvo za otklanjanje nedostataka, Investitor će po okončanoj situaciji zadržati iznos u visini od 50.000,00 kuna ukupno izvedenih radova bez PDV-a na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku i naknade nastale štete.

**Članak 4.**

Izvođač se obvezuje odmah a najkasnije u roku od 10 dana od dana uvođenja u posao Investitoru dostaviti dinamički plan izvođenja radova.

***II/ CIJENA RADOVA I UVJETI PLAĆANJA***

**Članak 5.**

Ugovorna vrijednost radova iz članka 2. ovog ugovora iznosi:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kuna, slovima:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kuna.

U navedenu cijenu nije uključen PDV.

PDV iznosi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kuna, slovima\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kuna.

Ukupna cijena (sa PDV) iznosi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kuna,

slovima: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kuna.

Ugovornom vrijednosti radova obuhvaćeno je izvođenje svih radova po stavkama troškovnika i vrijednost svih nepredviđenih radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti predmeta nabave.

Na ugovornu vrijednost radova ne mogu utjecati eventualne promjene okolnosti na bilo kojoj od ugovornih strana, kao ni okolnosti koje su bez utjecaja bilo koje od ugovornih strana.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju **da je cijena iz ovog članka nepromjenjiva, odnosno da se ugovara po načelu “ključ u ruke”.**

**Članak 6.**

Investitor se obvezuje iznos iz članka 5. ovog ugovora uplaćivati Izvođaču na njegov IBAN broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kod \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ banke, u roku od 60 dana od dostave Investitoru ovjerenih privremenih odnosno okončane situacije ukoliko plaćanje vrši Investitor.

Ukoliko plaćanje vrši nadležno državno tijelo (za eventualna sredstva subvencije) ili tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave (Zadarska županija iz sredstava za decentralizirane funkcije), plaćanje će se odvijati prema dinamici plaćanja tih tijela. Okončana situacija predaje se po obavljenoj primopredaji radova.

U slučaju da je Izvođač dio radova ugovorio s podizvoditeljima Investitor će taj dio radova plaćati neposredno na IBAN broj podizvoditelja sukladno ponudbenoj dokumentaciji. IBAN podizvoditelja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Obračun izvršenih radova vršit će se prema ugovorenom troškovniku sukladno odredbi "ključ u ruke".

Privremene situacije, kao i okončanu situaciju Izvoditelj će dostavljati u šest primjeraka na ovjeru nadzornom inženjeru na gradilištu i Investitoru.

U zapisniku o primopredaji i okončanom obračunu mora biti naznačeno da li su radovi kvalitetno izvedeni, a ako nisu koji se iznos trajno odbija na ime kvalitete i koji se zadržava do izvedbe u traženoj kvaliteti.

Okončana situacija ovjeriti će se po uspješno obavljanoj primopredaji građevine i otklonjenim eventualnim nedostacima.

***III/ ROKOVI IZVRŠENJA, EVIDENCIJA I ZAVRŠETAK RADOVA***

**Članak 7.**

Izvođač je suglasan radove koji su predmet ovog ugovora započeti odmah po uvođenju u posao (po potpisu ugovora) i završiti ih u roku od \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) kalendarskih dana, od dana uvođenja u posao. O uvođenju Izvođača u posao sastavlja se poseban zapisnik koji potpisuju obje ugovorne strane i nadzorni inženjer. Datum uvođenja u posao upisat će se u građevinski dnevnik.

Završetkom radova smatra se datum koji je nadzorni inženjer Investitora, potvrdio kao datum s kojim su svi ugovoreni radovi izvedeni u cijelosti upisom u građevinski dnevnik, te dobivene potrebne dozvole i atesti i potpisan primopredajni zapisnik. Primopredajni zapisnik potpisuje svaki član povjerenstva kojeg je imenovao investitor, izvođač i nadzorni inženjer.

Evidencija izvršenih radova vršit će se temeljem građevinskog dnevnika i ugovorenog troškovnika radova.

**Članak 8.**

Izvođač ima pravo na produženje roka u slučaju više sile (potres, poplava ...) ili u slučaju drugih promjena uvjeta izvođenja radova koji se nisu mogli predvidjeti ustaljenim metodama, te zbog povećanja obujma radova na zahtjev Investitora.

Nastanak okolnosti iz prethodnog stavka ugovorne strane rješavat će dogovorom u pisanom obliku, uz suglasnost nadzornog inženjera.

***IV/ PRAVA I OBVEZE IZVOĐAČA***

**Članak 9.**

Izvođač je dužan potanko proučiti tehničku dokumentaciju na temelju koje se izvode ugovoreni radovi i od Investitora pravovremeno zatražiti objašnjenje o nedovoljno jasnim pojedinostima. Vrijeme davanja objašnjenja od strane Investitora, ne može utjecati ni na kakve rokove utvrđene u ovom ugovoru.

**Članak 10.**

Izvođač je dužan izvoditi ugovorne radove prema tehničkoj dokumentaciji (projektu i troškovniku) i zahtjevima Investitora, po pravilima struke, važećim standardima, normativima, zakonima i tehničkim propisima Republike Hrvatske.

**Članak 11.**

Izvođač je u obvezi poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti, kako za svoje radnike, tako i za radnike Investitora, pacijente koji koriste zdravstvene usluge Investitora, posjetitelje i druge, pridržavajući se posebno odredbi Zakona o zaštiti na radu, Zakona o gradnji i drugih pozitivnih propisa koji reguliraju predmetnu tematiku.

Sve troškove provedbe mjera sigurnosti i eventualnih šteta snosi Izvođač radova.

Od početka do primopredaje radova Izvođač je obvezan, na prikladan način, osigurati izvedene radove, opremu i materijal, te snositi rizik i troškove njihovog eventualnog oštećenja, otuđivanja ili propadanja.

**Članak 12.**

Izvođač se obvezuje voditi građevinski dnevnik i na gradilištu imati svu dokumentaciju, sukladno važećim propisima. Obvezuje se radi evidencije voditi i građevinsku knjigu.

Izvođač se obvezuje radove iz ovog ugovora završiti sukladno članku 7. stavak 1. ugovora a ukoliko do prekoračenja ugovorenog roka izgradnje dođe krivnjom Izvođača, isti se obvezuje snositi troškove produženog trajanja nadzora.

**Članak 13.**

Izvođač je dužan u pismenom obliku izvijestiti Naručitelja o završetku radova i primopredaji istih uz potvrdu nadzornog inženjera.

Po izvršenoj primopredaji radova, kako je to navedeno u članku 7. stavak 2. ovog ugovora, Izvođač je u obvezi odmah pristupiti otklanjanju eventualnih nedostataka, koji su primopredajom utvrđeni i snositi sve troškove i štete koje bi iz takvih nedostataka mogle proizaći. Ukoliko Izvođač nedostatke ne otkloni u roku koji se utvrdi u primopredajnom zapisniku, Investitor će ih otkloniti po drugom gospodarskom subjektu, koji se bavi istom djelatnošću,a na teret Izvođača iz ovog ugovora ili će aktivirati bankovno jamstvo s kojim raspolaže.

**Članak 14.**

Ukoliko Izvođač, bez krivnje Investitora jednostrano prekine ugovor, dužan je isplatiti Investitoru sva novčana sredstva koja je Investitor isplatio Izvođaču na ime ugovorenih obveza, sa zakonskom zateznom kamatom do trenutka raskida ugovora i obeštetiti Investitora za nastalu štetu.

**Članak 15.**

Po završetku ugovorenih radova Izvođač je dužan o svom trošku, dovesti u prvobitno stanje unutarnji i okolni prostor koji je oštetio za vrijeme izvođenja radova.

**Članak 16.**

Izvođač dio ugovora daje u podugovor podizvoditeljima koji su navedeni u ponudi Izvođača, i to:

I/ Naziv ili tvrtka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sjedište \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OIB \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, broj računa IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zakonski zastupnik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dio ugovora/troškovnika koji se daje u podugovor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vrijednost tog dijela \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i rok izvedbe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

II/ Naziv ili tvrtka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sjedište \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OIB \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, broj računa IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zakonski zastupnik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dio ugovora/troškovnika koji se daje u podugovor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vrijednost tog dijela \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i rok izvedbe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Izvođač se obvezuje s podizvoditeljima iz prethodnog stavka ovog članka, prije početka radova koje im je prepustio i koje će oni izvoditi, sklopiti podugovore i iste bez odgađanje dostaviti Naručitelju, a Naručitelj je dužan te radove koje će izvesti podizvoditelji neposredno platiti podizvoditeljima.

Izvođač se obvezuje svojoj situaciji obvezno priložiti situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno ovjerio. Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost Izvođača za izvršenje ugovora. Izvođač smije tijekom izvršenja ugovora mijenjati podizvoditelja za onaj dio ugovora koji je dao u podugovor samo uz pristanak Naručitelja, a Izvođač je dužan Naručitelju u roku od 5 dana od njegovog pristanka dostaviti sve naprijed navedene podatke za novoga podizvoditelja.

**V/ PRAVA I OBVEZE INVESTITORA**

**Članak 17.**

Investitor se obvezuje odmah po potpisivanju ovog ugovora osigurati Izvođaču nesmetani početak radova, te mu tijekom izvođenja radova davati eventualno potrebne podatke o postojećem stanju prostora na kojem se radovi izvode (za to ovlašteni tehnička služba s voditeljem službe).

**Članak 18.**

Investitor se obvezuje na uredno plaćanje ugovorenih radova, kako je to regulirano odredbom članka 6. ovog ugovora.

**Članak 19.**

Investitor može raskinuti ovaj ugovor i prije isteka roka, na štetu Izvođača, ako ovaj neopravdano kasni u prosječnoj dinamici izvođenja radova (više od 5 dana), ako po nadzornom inženjeru nekvalitetno obavlja povjerene radove i ako ugrađuje materijale za koje nema dokaze o kakvoći.

**Članak 20.**

Ukoliko Investitor, bez krivnje Izvođača jednostrano prekine ugovor, dužan je isplatiti Izvođaču sve do tog trenutka završene radove, sukladno ugovornom troškovniku.

**VI/ UGOVORNA KAZNA I NAKNADA ŠTETE**

**Članak 21.**

Ukoliko Izvođač, svojom krivnjom zakasni sa završetkom radova, Investitor će na ime ugovorene kazne (penala), za svaki dan zakašnjenja Izvođaču zaračunati 2‰ (dva promila) od ugovorene vrijednosti radova.

Kazna iz prethodnog stavka ne može biti veća od 5% (pet posto) ugovorene vrijednosti radova. Naručitelj iznos penala naplaćuje umanjenjem okončane situacije Izvođača.

Izvođač se obvezuje platiti svaku štetu prouzročenu zakašnjenjem u završetku radova, štetu nastalu nekvalitetnim izvođenjem radovima i svaku drugu štetu koja nastane pri ispunjenju ovog ugovora.

Ukoliko Izvođač iz bilo kojeg razloga ne ispuni svoju obvezu iz prethodnog stavka ovog članka, Investitoru ostaje mogućnost aktiviranja danog jamstva banke iz članka 3. ovog ugovora.

**VII/ JAMSTVA I REKLAMACIJE**

**Članak 22.**

Izvođač jamči za solidnost, stručnost i kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala.

Jamstveni rok je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine (min. 2 godine pa naviše) za sve izvedene radove, a za ostalu opremu i ugrađene materijale prema garanciji proizvođača a uredni garancijski listovi predaju se Naručitelju kod preuzimanja radova.

Jamstveni rok teče od dana izvršene primopredaje radova iz članka 7. stavak 2. ovog ugovora.

**Članak 23.**

Izvođač je dužan pristupiti otklanjanju nedostataka u jamstvenom roku odmah a najkasnije u roku od tri dana, od primljene obavijesti Investitora o utvrđenim nedostacima, te ih ukloniti u narednom roku ne dužem od osam dana.

**Članak 25.**

Ukoliko Izvođač ne pristupi otklanjanju nedostataka, kako je to regulirano prethodnim člankom ovog ugovora, Investitor ima pravo angažirati drugog izvođača i aktivirati jamstvo iz članka 3. ovog ugovora.

***VIII/ PRIMOPREDAJA RADOVA***

**Članak 25.**

Primopredaja radova izvršit će se u roku od 5 (pet) dana od završetka radova uz sastavljanje Zapisnika o primopredaji s okončanim obračunom u skladu s člankom 7. stavak 2. ovog Ugovora.

**Članak 26.**

Investitor će imenovati povjerenstvo za primopredaju radova i okončani obračun. Zapisnik o primopredaji s okončanim obračunom potpisuju svi članovi Povjerenstva, Izvođač i nadzorni inženjer.

**IX/ OSTALE ODREDBE**

**Članak 27.**

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se Investitor oslobađa od bilo kojih odgovornosti i plaćanja eventualnih šteta u svezi s imovinom, povredama i nesretnim slučajevima u procesu izvršenja radova od strane Izvođača, a vezano za članak 12. ovog ugovora. Investitor se oslobađa odgovornosti i za štete po zahtjevima prema Izvođaču ili Investitoru od strane trećih osoba, nezavisno kojeg su ti zahtjevi karaktera.

**Članak 28.**

Za sve ono što nije regulirano ovim ugovorom, stranke su suglasne da će se primjenjivati odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji i Zakon o tržištu plina s pratećim podzakonskim aktima, Zakona o obveznim odnosima i Posebne uzance o građenju.

**Članak 29.**

Sve nesporazume koji nastanu provođenjem ovog ugovora, ugovorne strane će pokušati rješavati sporazumno, a u slučaju nemogućnosti postizanja sporazuma ugovorne strane priznaju nadležnost stvarno i mjesno nadležnog suda prema sjedištu Investitora.

**Članak 30.**

Stranke iz ovog ugovora suglasne su da su odredbe ovog ugovora izraz volje ugovornih strana, te ga se iste odriču pobijati.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

**Članak 31.**

Ovaj Ugovor sačinjen je u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

U\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_ 2019.g. U Biogradu na Moru, \_\_\_\_\_\_\_\_2019.g.

Broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj: 01 - / 2019

Za Izvođača, direktor Za Investitora, ravnatelj

Andrija Marcelić, dipl.oec.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Prilog 5.**

Temeljem čl. 265. st. 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16), u svezi sa čl. 251. st. 1. dajem

**IZJAVU**

kojom ja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime i prezime)

iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(prebivalište i adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_izdane od\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pod materijalnom, moralnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem

**1.** za sebe i gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, da protiv mene osobno niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih dijela:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona.

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona.

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona.

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona.

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona.

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona.

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

**2.** da protiv gospodarskog subjekta koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ove izjave i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019. godine

Potpis i pečat

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_